# 📋 주만주(Jumanchu) WBS 분해도

Work Breakdown Structure  —  Phase → Story → Task 3계층 분해

프로젝트: 주만주 (Jumanchu) - 주린이를 위한 주식투자 서비스

기간: 2026-05-11 (월) ~ 2026-06-25 (목)  |  마감: 6/20  |  발표: 6/25

팀원: 강재민, 송호영 (2인)

| WBS 번호 | 작업명 | 담당자 | 산출물 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 🟦 Phase 1. 기획·설계 |  | 기획 산출물 일체 |  |
| 1.1 | ▸ 문제 정의 / 사용자 스토리 | 강재민 | 기획서 v1.0 |  |
| 1.1.1 | • 시장 조사 / 경쟁 서비스 분석 | 강재민 | 경쟁사 분석 리포트 | 6h |
| 1.1.2 | • 페르소나 정의 (주린이 타겟) | 강재민 | 페르소나 카드 3종 | 4h |
| 1.1.3 | • 사용자 스토리 작성 (User Story) | 강재민 | US 백로그 | 6h |
| 1.1.4 | • 핵심 기능 우선순위 (MoSCoW) | 강재민 | 기능 명세서 | 3h |
| 1.2 | ▸ ERD / DB 스키마 설계 | 강재민 | ERD v1.0 |  |
| 1.2.1 | • 도메인 모델링 / 엔티티 도출 | 강재민 | 도메인 모델 다이어그램 | 4h |
| 1.2.2 | • 엔티티 간 관계 정의 (1:N, M:N) | 강재민 | ERD 초안 | 4h |
| 1.2.3 | • 정규화 / 인덱스 설계 | 강재민 | 인덱스 명세 | 3h |
| 1.2.4 | • ERD 다이어그램 최종화 (dbdiagram.io) | 강재민 | ERD 최종본 | 3h |
| 1.3 | ▸ API 명세서 작성 | 강재민 | Swagger 문서 |  |
| 1.3.1 | • RESTful 엔드포인트 정의 | 강재민 | API 리스트 | 4h |
| 1.3.2 | • Request / Response 스키마 정의 | 강재민 | 스키마 명세 | 6h |
| 1.3.3 | • 인증 / 권한 정책 정의 | 강재민 | 인증 정책서 | 3h |
| 1.3.4 | • Swagger / Postman 문서화 | 강재민 | Swagger v1.0 | 4h |
| 1.4 | ▸ 와이어프레임 / 화면 설계 | 송호영 | Figma 설계서 |  |
| 1.4.1 | • 정보 구조(IA) / 사이트맵 설계 | 송호영 | 사이트맵 | 4h |
| 1.4.2 | • 주요 화면 와이어프레임 (7종) | 송호영 | 와이어프레임 | 9h |
| 1.4.3 | • 화면 흐름도(User Flow) | 송호영 | 플로우 차트 | 4h |
| 1.4.4 | • 디자인 시스템 / 컴포넌트 정의 | 송호영 | UI Kit | 6h |
| 2.0 | 🟩 Phase 2. 백엔드 개발 |  | API 서버 |  |
| 2.1 | ▸ Django 세팅 + User 인증 | 강재민 | 인증 API |  |
| 2.1.1 | • Django 프로젝트 / 가상환경 / Git 세팅 | 강재민 | 프로젝트 골격 | 4h |
| 2.1.2 | • PostgreSQL 연결 + 환경변수 분리 | 강재민 | DB 연동 | 3h |
| 2.1.3 | • Custom User 모델 + 회원가입 API | 강재민 | 회원가입 API | 6h |
| 2.1.4 | • JWT 로그인 / 토큰 갱신 API | 강재민 | 로그인 API | 6h |
| 2.2 | ▸ 주식 종목 조회 API | 강재민 | 종목 API |  |
| 2.2.1 | • KIS Developers 토큰 발급 + 인증 모듈 | 강재민 | 인증 모듈 | 6h |
| 2.2.2 | • 종목 마스터 수집 (pykrx 배치) | 강재민 | 종목 DB | 6h |
| 2.2.3 | • 종목 검색 API (자동완성 포함) | 강재민 | 검색 API | 6h |
| 2.2.4 | • 종목 상세 / 실시간 시세 API | 강재민 | 시세 API | 8h |
| 2.2.5 | • DART 재무제표 조회 API | 강재민 | 재무 API | 6h |
| 2.3 | ▸ 종목 추천 로직 | 강재민 | 추천 엔진 |  |
| 2.3.1 | • 위험성향 분류 알고리즘 (베타/변동성) | 강재민 | 분류 모듈 | 6h |
| 2.3.2 | • 출생연도 / 룰렛 추천 로직 | 강재민 | 추천 모듈 v1 | 4h |
| 2.3.3 | • 스와이프 데이터 기반 협업 필터링 | 강재민 | 추천 모듈 v2 | 9h |
| 2.3.4 | • 빅카인즈 뉴스 키워드 추출 + 종목 매칭 | 강재민 | 키워드 매칭 | 9h |
| 2.3.5 | • LLM 기반 일기 분석 / 투자 MBTI | 강재민 | AI 분석 API | 8h |
| 2.4 | ▸ 커뮤니티 / 일기장 / 워치리스트 API | 강재민 | CRUD API |  |
| 2.4.1 | • 게시글 CRUD API + 페이지네이션 | 강재민 | 게시글 API | 6h |
| 2.4.2 | • 댓글 / 좋아요 API | 강재민 | 인터랙션 API | 4h |
| 2.4.3 | • 주식 일기장 CRUD + 종목 태깅 | 강재민 | 일기 API | 6h |
| 2.4.4 | • 워치리스트 / 알림 API | 강재민 | 워치리스트 API | 4h |
| 3.0 | 🟧 Phase 3. 프론트엔드 개발 |  | Vue SPA |  |
| 3.1 | ▸ Vue 세팅 + 인증/홈 | 송호영 | 진입 화면 |  |
| 3.1.1 | • Vue 프로젝트 초기화 + Router/Pinia 세팅 | 송호영 | 프로젝트 골격 | 4h |
| 3.1.2 | • 공통 컴포넌트 (Header/Footer/Modal/Toast) | 송호영 | 컴포넌트 셋 | 6h |
| 3.1.3 | • 회원가입 / 로그인 페이지 (소셜 포함) | 송호영 | 인증 화면 | 8h |
| 3.1.4 | • 홈 페이지 (트렌딩 / 룰렛 / 추천 진입) | 송호영 | 홈 화면 | 8h |
| 3.2 | ▸ 종목 목록 / 상세 페이지 | 송호영 | 종목 화면 |  |
| 3.2.1 | • 종목 목록 + 필터/정렬 (업종/시총) | 송호영 | 목록 화면 | 8h |
| 3.2.2 | • 종목 검색 페이지 + 자동완성 | 송호영 | 검색 화면 | 6h |
| 3.2.3 | • 종목 상세 페이지 (시세 + 캔들 차트) | 송호영 | 상세 화면 | 9h |
| 3.2.4 | • 재무지표 시각화 (PER/ROE Chart.js) | 송호영 | 재무 차트 | 6h |
| 3.3 | ▸ 종목 추천 스와이프 UI | 송호영 | 추천 화면 |  |
| 3.3.1 | • 스와이프 카드 컴포넌트 디자인 | 송호영 | 카드 컴포넌트 | 8h |
| 3.3.2 | • 좌/우/위 스와이프 인터랙션 (Hammer.js) | 송호영 | 제스처 처리 | 8h |
| 3.3.3 | • 워치리스트 추가 애니메이션 | 송호영 | 애니메이션 | 4h |
| 3.3.4 | • 오늘의 룰렛 UI / 일 1회 제한 | 송호영 | 룰렛 화면 | 6h |
| 3.4 | ▸ 커뮤니티 / 일기장 / 프로필 | 송호영 | 소셜/개인 화면 |  |
| 3.4.1 | • 게시글 목록 / 작성 / 상세 페이지 | 송호영 | 게시글 화면 | 8h |
| 3.4.2 | • 댓글 / 좋아요 인터랙션 | 송호영 | 인터랙션 | 4h |
| 3.4.3 | • 주식 일기장 페이지 + 종목 태깅 | 송호영 | 일기 화면 | 6h |
| 3.4.4 | • 마이프로필 / 투자 MBTI 리포트 | 송호영 | 프로필 화면 | 6h |
| 4.0 | 🟪 Phase 4. 통합·테스트 |  | 안정화 결과물 |  |
| 4.1 | ▸ Frontend ↔ Backend 통합 | 강재민 | 통합 완료 |  |
| 4.1.1 | • API 응답 타입 정의 + Axios 인터셉터 | 강재민 | 타입 정의 | 4h |
| 4.1.2 | • 인증 토큰 처리 (Refresh 로직) | 강재민 | 토큰 처리 | 4h |
| 4.1.3 | • 에러 핸들링 통합 | 강재민 | 에러 처리 | 4h |
| 4.1.4 | • 로딩 / 스켈레톤 UI | 강재민 | UX 개선 | 3h |
| 4.2 | ▸ 시나리오 통합 테스트 | 송호영 | QA 리포트 |  |
| 4.2.1 | • 회원가입~첫 추천 시나리오 | 송호영 | 시나리오 1 | 3h |
| 4.2.2 | • 스와이프~워치리스트 시나리오 | 송호영 | 시나리오 2 | 3h |
| 4.2.3 | • 일기 작성~AI 분석 시나리오 | 송호영 | 시나리오 3 | 3h |
| 4.2.4 | • 데모 시나리오 영상 캡처 | 송호영 | 데모 영상 | 4h |
| 4.3 | ▸ 버그 픽스 / 리팩토링 | 강재민 | 안정 버전 |  |
| 4.3.1 | • 크로스 브라우저 테스트 | 강재민 | 호환성 리포트 | 4h |
| 4.3.2 | • 모바일 반응형 점검 | 강재민 | 반응형 패치 | 4h |
| 4.3.3 | • 성능 개선 (이미지/캐싱) | 강재민 | 성능 패치 | 4h |
| 4.3.4 | • 코드 리팩토링 / 주석 정리 | 강재민 | 리팩토링 | 4h |
| 5.0 | 🟥 Phase 5. 발표 준비 |  | 발표 산출물 |  |
| 5.1 | ▸ 발표 자료 / 시연 영상 | 송호영 | 발표 패키지 |  |
| 5.1.1 | • 발표 PPT 제작 | 송호영 | PPT | 8h |
| 5.1.2 | • 시연 영상 편집 | 송호영 | 시연 영상 | 4h |
| 5.1.3 | • README / 포트폴리오 정리 | 송호영 | README | 4h |
| 5.1.4 | • ERD / 아키텍처 다이어그램 | 송호영 | 다이어그램 | 3h |
| 5.2 | ▸ 발표 리허설 | 송호영 | 리허설 완료 |  |
| 5.2.1 | • 시연 환경 점검 (서버 / 시드 데이터) | 송호영 | 시연 환경 | 4h |
| 5.2.2 | • Q&A 예상 질문 준비 | 송호영 | QA 리스트 | 3h |
| 5.2.3 | • 발표 시간 측정 / 조정 | 송호영 | 발표 스크립트 | 3h |
| 5.2.4 | • 최종 리허설 | 송호영 | 최종 리허설 | 4h |
| 5.3 | ▸ 최종 발표 (D-Day) | 강재민 | 발표 완료 |  |
| 5.3.1 | • 발표 진행 | 강재민 | 발표 | 2h |
| 5.3.2 | • 데모 시연 | 강재민 | 시연 | 2h |
| 5.3.3 | • Q&A 응답 | 강재민 | Q&A | 2h |
| 5.3.4 | • 회고 / 피드백 정리 | 강재민·송호영 | 회고록 | 3h |

## 📊 요약

| Phase 수 | 5개 |
| --- | --- |
| Story 수 (Level 2) | 18개 |
| Task 수 (Level 3) | 74개 |
| 총 예상 작업 시간 | 약 371h (2명 분담, 6주 기준 1인당 주 약 30h) |
| 강재민 분담 | 194h (Backend / AI / 통합) |
| 송호영 분담 | 174h (Frontend / Design / 발표 자료) |